|  |  |
| --- | --- |
| **http://www.po.opole.pl/media/logotypy/2014/logotyp-politechnika-opolska-02.jpg** | **Politechnika Opolska**  **Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki**  **Instytut Informatyki** |
| **Rok akademicki** | 2023/2024 |
| **Przedmiot** | Projekt zespołowy systemu informatycznego |
| **Forma zajęć** | Projekt |
| **Prowadzący zajęcia** | Dr inż. Artur Pala |
| **Sygnatura grupy** | **P6D3** |

|  |
| --- |
| **Daily Scrum Meeting 1.4**  **„TechWave”**  **Sklep internetowy z elektroniką** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Nazwisko i imię** | **Nr indeksu** |
|
| **Adriana Niepala**  **Julian Mikuśkiewicz**  **Martin Nowak**  **Łukasz Orzeszyna** | **102485**  **102461**  **102489**  **102504** |

|  |
| --- |
| **Uwagi** |
|  |

**1. Scrum Master:**

W ramach bieżącego sprintu I funkcję Scrum Mastera pełni **Julian Mikuśkiewicz**

**2. Termin spotkania:**

Spotkanie odbyło się dnia 30.10.2023 w godzinach: 15:30 – 16:00.

**3. Czas trwania sprintu**

Sprint pierwszy odbywać się będzie od 16.10.2023 do 06.11.2023.

# 4. Cele sprintu

Po zakończeniu tego sprintu chcemy, aby docelowy użytkownik był w stanie uruchomić aplikację i mógł on wykonać podstawowe funkcje, m.in.:

* Uruchomić stronę główną
* Dodać rzeczy do koszyka
* Utworzenie bazy danych
* Możliwość zakładania konta oraz logowania
* Możliwość wyszukiwania produktów poprzez nazwę i głosowo
* Zmiana koloru i języka

**5. Aktualny status zadań**

5.1.Adriana Niepala

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Zadania | Szacowany czas realizacji | Status zadania |
| 1 | Projekt wyglądu strony głównej. | 4 godziny | Zakończone |
| 2 | Implementacja strony “O nas”. | 2 godziny | Zakończone |
| 3 | Projekt wyglądu strony kontaktowej. | 2 godziny | W realizacji |
| 4 | Projekt wyglądu strony koszyka. | 1 godzina | Zakończone |
| 5 | Implementacja funkcjonalnosći koszyka. | 2 godziny | Zaplanowane |
| 6 | Implementacja  strony z najczęstszymi pytaniami. | 2 godziny | Zakończone |
| 7 | Implementacja newslettera. | 3 godziny | Zakończone |
| 8 | Testy całego sklepu internetowego przed uruchomieniem. | 3 godziny | Zaplanowane |

5.2.Martin Nowak

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Zadania | Szacowany czas realizacji | Status zadania |
| 1. | Określenie celów i grupy docelowej | 1 godzina | Zakończone |
| 2. | Tworzenie koncepcji | 1,5 godziny | Zakończone |
| 3. | Wybór koncepcji | 0,5 godziny | Zakończone |
| 4. | Przygotowanie treści | 1 godzina | Zakończone |
| 5. | Projektowanie | 2 godziny | Zakończone |
| 6. | Ocenianie i korekta | 2 godziny | Zakończone |
| 7. | Testowanie | 1 godzina | Zakończone |
| 8. | Implementacja | 0,5 godziny | Zakończone |
| 9. | Projekt analizy wymagań i projekt koncepcyjny systemu ocen i recenzji | 1 godzina | Zakończone |
| 10. | Projekt interfejsu użytkownika | 1 godzina | W realizacji |
| 11. | Implementacja bazy danych | 2 godziny | Zaplanowane |
| 12. | Implementacja funkcjonalności ocen produktu | 1.5 godziny | Zaplanowane |
| 13. | Implementacja wyświetlania recenzji na stronie produktu | 1.5 godziny | Zaplanowane |
| 14. | Testy i debugowanie | 1 godzina | Zaplanowane |
| 15. | Wdrożenie na stronie internetowej | 0,5 godziny | Zaplanowane |

5.3. Łukasz Orzeszyna

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Zadania | Szacowany czas realizacji | Status zadania |
| 1 | Implementacja systemu logowania. | 4 godziny | Zakończone |
| 2 | Implementacja systemu rejestracji. | 4 godziny | Zakończone |
| 3 | Projektowanie tabel i relacji bazodanowych. | 4 godziny | Zakończone |
| 4 | Implementacja bazy danych. | 4 godziny | Zakończone |

5.4. Julian Mikuśkiewicz

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Zadania | Szacowany czas realizacji | Status zadania |
| 1 | Implementacja podstawowej funkcji wyszukiwania. | 2 godziny | Zakończone |
| 2 | Testowanie podstawowej funkcji wyszukiwania. | 1 godzina | Zakończone |
| 3 | implementacja zaawansowanych opcji wyszukiwania. | 3 godziny | Zakończone |
| 4 | Testowanie zaawansowanej funkcji wyszukiwania. | 1 godzina | Zakończone |
| 5 | Implementacja dodatkowych funkcji strony (zmiana motywu, zmiana języka). | 2 godziny | Zakończone |
| 6 | Implementacja wyszukiwania głosowego. | 2 godziny | Zakończone |
| 7 | Testowanie wyszukiwania głosowego. | 1 godzina | Zakończone |
| 8 | Opracowanie struktury kategorii i produktów. | 3 godziny | W realizacji |
| 9 | Testowanie struktury kategorii i produktów. | 1 godzina | Zaplanowane |

# 6. Co udało się osiągnąć

- Implementacja newslettera.

- Testowanie wyszukiwania głosowego.

- Projekt analizy wymagań i projekt koncepcyjny systemu ocen i recenzji

-Projektowanie tabel i relacji bazodanowych.

# Napotkane problemy

- Brak